29

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่ 1  : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

| ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม | เนื้องาน รายขั้นตอน(ร้อยละ) | คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้ | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถอนุมัติจ้างได้ | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถลงนามในสัญญาได้ | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |